**BÁO CÁO TUẦN 19/8**

Ngày 19/8/2017

1. Thông tin nhóm
   * Tên nhóm: 40°

* Leader: Nguyễn Lê Vũ Long

1. Nội dung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Công việc đã hoàn thành | Công việc dự kiến | Khó khăn |
| * Done thiết kế workflow cho team * Done màn hình chính * Done 70% kiến trúc app | * Tích hợp chatbox vào app * Vẽ UI và sửa UI cho đẹp * Làm them tính năng * Động viên members code & test ☺ | * 1 thành viên xin rời team * Các thành viên còn nhác commit và làm task |